## Slide 1
LAZY
SE2019春-G11组
组长：黄寅佐
组员：邓国灏、李帝江
ZUCC LAZY BONE
可行性分析报告

## Slide 2
可行性分析的前提
Prerequisites for Feasibility Analysis
1
可选的方案
Alternative plans
2
所建议的系统
The proposed system
3
可行性 in 经济、技术、法律
Economic, technical and legal feasibility
4
CONTENTS

## Slide 3
标题：《可行性分析（研究）报告》
简称：FAR
版本号：1.1
标识

## Slide 4
项目用途：针对“懒人”用户，提供快递代拿代寄、餐饮代买的服务。
项目投资方：SE2019春G11小组
项目需方、用户：杨枨老师、浙江大学城市学院在校学生
项目开发方：SE2019春G11小组
项目概述

## Slide 5
1.张海蕃,牟永敏.《软件工程导论》(第六版). 北京:清华大学出版社,2013
2.做到APP. 深圳有我行科技有限公司
3. 小程序竞品分析法：SWOT分析+各种表格
http://xcx.kuai8.com/news/2314.html
本项目遵从以下标准：
GB/T-8567-2006 计算机软件测试文档编制
引用文件

## Slide 6
可行性分析的前提
Prerequisites for Feasibility Analysis
PART 1

## Slide 7
项目的要求
1.功能需求：快递代拿代寄、餐饮代买
2.性能需求
（1）预计搜索内容能在短时间内呈现给用户
（2）订单发布后短时间内显示给他人，并实时更新订单状态。
（3）订单双方信息保密。
3.可靠性和可用性需求：该小程序能在任意一台手机上使用。
4.出错处理需求：用户可通过反馈窗口向管理员反应出错信息。

## Slide 8
(1).用户接口
界面风格、界面操作、界面消息
(2).软件接口
mySQL数据库、windows操作系统、
工具：Java、Photoshop、Git、WXML+WXSS+JavaScript等。
接口需求
访问量限制在一定范围内
网络条件良好
时间紧张有限
约束
不可重复接同一个订单
能够对用户进行学生信息实名认证
二手闲置交易市场
逆向需求与未来
项目的要求

## Slide 9
目标实现软件的基础功能、进阶功能。
主功能（基础功能）：
打开小程序后可以打开并使用代买和代拿界面，用户可输入关键字来获取所需要的信息。所得信息在搜索栏下滚出，用户会生成一个使用行为记录，并会按照完成程度获得称号。
进阶功能：
交易订单确认后，会由导航引向目的地。交易完成后由订单双方在线下完成红包收发。如出现纠纷，则提起申诉，并进行仲裁。
项目的目标
Chart: 

## Slide 10
1.项目环境
资金：资金充足
劳动力：劳动力充足并低廉
价格：项目投入大量人力，少量财力
2.项目条件
项目周期：3个月
性能规划：学生服务
成本预算：
依据群内得出的平均时薪的标准（68.06元/h）,每人一周花费4h，总共8周
则工资支出为 68.06*4*8*3=6553.76元
服务器 0元
总成本：6553.76元
3.项目假定
（1）项目前期规划过程中出现错误预估
（2）项目执行过程中出现执行失误
（3）项目结尾过程中因为前期失误导致预期功能无法实现
项目的环境、条件、假定和限制

## Slide 11
可选的方案
Alternative plans
PART 2

## Slide 12
BEFORE
用AxureRP设计界面，用Java做后台，用MySQL做数据库，用HTML+CSS+JavaScript设计前端。
优点：实现最丰富的功能和最华丽的交互。
缺点：组员所需自学的科目过多，时间上可能来不及；
局限性及存在的问题：
大部分内容涉及到的技术都没有学过，需要自学
原方案：APP。
原有方案的优缺点、局限性及存在的问题

## Slide 13
可重用的系统
内部能力 外部因素 | 优势（Strength） | 劣势（Weakness）
 | 原生APP实现最丰富的功能和最华丽的交互 合作学校多。 | 功能过多。 推送广告。 城院无法使用
机会（Opportunities） | SO | WO
1．大学生在校内繁忙时或不在学校时需要快递代拿、代寄 2．不想出寝室，繁忙时校内餐饮代买。 | 1．充分实现代拿代寄、餐饮代买功能 2．适用学校多 | 1．适合我们针对城院推出类似工具
风险（Threats） | ST | WT
产生纠纷 | 1．纠纷处理经验成熟 | 用户体验差，界面不简洁

## Slide 14
选择的系统方案1
内部能力 外部因素 | 优势（Strength） | 劣势（Weakness）
 | 1. 无需安装、随用随点 2. 跨平台开发 3. 丰富的组件和API | 1．小程序的大小受微信限制 2．只能在微信中使用 3．需要审核 4．能力不如APP
机会（Opportunities） | SO | WO
微信拥有庞大的用户量 技术较为成熟 | 方便推广，更容易让人们了解、使用到该小程序。 | 不用占用过多用户内存，带来流畅的体验
风险（Threats） | ST | WT
违规操作会被封号。 受限于微信 | 注意开发、设计符合微信小程序规则 | 开发、设计规则严格，受微信限制
1．做微信小程序

## Slide 15
1．用H5实现手机端小浏览器访问。
可选择的系统方案2
内部能力 外部因素 | 优势（Strength） | 劣势（Weakness）
 | 用户可以即点即用 开发可以即做即发布 | 运行速度慢 可调用的手机系统功能少
机会（Opportunities） | SO | WO
技术较为成熟 | 开发难度不高 | 功能单一，应用场景简单
风险（Threats） | ST | WT
APP与小程序的竞争 | 可以做到即做即发布，不需要审核 | 用户体验差

## Slide 16
选择最终方案的准则
内部能力 外部因素 | 优势（Strength） | 劣势（Weakness）
 | 小程序即点即用，不占用手机内存 小程序运行速度快于H5，接近APP 小程序可以调用比H5多的手机系统功能，接近APP 小程序开发成本接近H5，低于APP | 小程序大小受限制，H5和APP不受限制 小程序不稳定，经常要升级维护 小程序不能跳转外链网址 只能运行在微信上，小程序不能分享朋友圈 小程序需要审核，接近APP，H5不需审核
机会（Opportunities） | SO | WO
新市场，新技术 | 小程序开发成本低，技术难度相对低，适合时间受限，技术受限的情况 | 要注意实时升级维护 支付功能受限，采用线下红包 新技术容易引起人们关注。
风险（Threats） | ST | WT
功能丰富、交互更好的APP产品 | 小程序开发成本比APP低得多，能达到接近APP的效果 | 做到接近APP的功能和交互 通过微信庞大的用户量依旧能进行推广

## Slide 17
小程序≈H5>APP
小程序：微信团队提供了开发者工具，并且规范了开发标准，开发者不需要考虑不同平台、设备的适配问题。所以三者中为简单。
H5：开发形式比较标准，开发速度较快。
APP：多平台所需要的技术多，成本高。
技术可行性
APP>小程序>H5
APP：实现最丰富的功能和最华丽的交互，虽然需要下载安装。
小程序：即点即用，用户使用成本低。
H5：跨平台，即点即用，用户使用成本低，用户体验差，运行速度慢。
操作可行性
APP>小程序≈H5
APP：涉及多个平台的开发工具、语言，以及不同设备的适配。
小程序：开发、维护成本低。微信的用户量大，便于推广。
H5：与小程序开发成本差不多。
经济可行性
从上表可得

## Slide 18
所建议的系统
The proposed system
PART 3

## Slide 19
选择微信小程序开发工具
对所建议的系统的说明

## Slide 20
处理流程

## Slide 21
处理流图

## Slide 22
系统流程和数据字典

## Slide 23
硬件环境：PC
操作系统：Windows
开发语言：Java、MySQL数据库、WXML+WXSS+JavaScript
设备
用户可以在微信小程序中运行该小程序
Windows环境下微信web开发者工具
运行与开发
Photoshop、MySQL、
Git、Project、
微信web开发者工具、Eclipse、AxuerRP
软件
技术限制：专业技术的缺失，缺乏开发的经验，缺乏一些专业技术
金钱限制：金钱投入有限
时间限制：时间投入有限
局限性

## Slide 24
可行性 in 经济、技术、法律
Economic, technical and legal feasibility
PART 4

## Slide 25
基本建设投资：
开发所需软件以及小组成员每人一台电脑和相应的网络环境
时间成本
投资
按照小程序人数增加带来的一系列收益，包括但不限于：广告收入。
预期的经济效益
经济可行性(成本----效益分析)

## Slide 26
  可能会出现人员技术不达标而无法在预期内完成任务的情况。
  没有经费和硬件设施有限
  第一次开发软件，开发人员没有实际经验
目前小组成员实力有限，预计开发过程会碰到许多瓶颈。为了将项目做得更加符合实际，本组人员都会在开发项目的基础上进行进一步学习。
开发者的技术实力
在特定条件下成功的可能性
需实现的功能涉及到多方面的技术，目前这些技术大多数还未学习。
虽然时间紧迫但是完成可能性较高。
费用对该项目没什么影响。
技术可行性
(技术风险评价)

## Slide 27
对交易过程进行监管。
对订单信息进行筛选、排序
增加订单双方会话系统
开发难点
一是交易监管；
二是信息搜索；
三是支付平台；
四是会话系统；
关键技术

## Slide 28
学生服务集合体工具为本组设计研发，未与市面上所有的类似网站有雷同之处，本组研发的此网站故不存在任何侵犯、妨碍和责任问题。本组研发人员所使用的开发软件均为正版授权软件，故不存在个人的侵权、妨碍和责任问题。
网站涉及的所有付费项目均是用户自愿的购买项目，没有任何强制以及捆绑消费。
法律可行性

## Slide 29
对于客户端的使用会涉及到各种类型的人群，凭借其简洁明了的UI 和快捷的操作特性，并不要求用户对其特别的熟悉，因此可以做到让使用方法简单易懂，操作方法尽量浅显明了，使用户能够在短时间内借助简易的说明快速上手。为了提高系统的实用性，要求具有较强的可靠性和较大的吞吐量。
对于服务端的操作人员，由于设计的提供给操作人员的接口仅仅会涉及到简单的文件新建、修改、复制、删除等操作，因此仅仅需要操作人员熟悉简单的电脑操作即可，不需要专门进行培训。
该产品操作简单快捷，功能大部分齐全，可以满足用户的基本需求，而且通俗易学，故可以使用该产品。
用户可行性

## Slide 30
LAZY
SE2019春-G11
THANKS